# OS 3 PRODUTOS DO SCRUM (Walk & Woof)

1) Product Backlog (priorizado – MoSCoW)
 Must:

- Cadastro/login (tutor e passeador)

- Perfil do pet e do passeador (com verificação)

- Buscar passeadores por localização/avaliação

- Agendamento de passeio (data/hora/preço)

- Notificações de status (solicitado/aceito/em andamento/concluído)

- Rastreamento via GPS em tempo real

- Chat tutor ↔ passeador
 Should (S):

- Avaliações e comentários pós-passeio

- Pagamento seguro no app

- Histórico de passeios
 Could (C):

- Modo offline (grava rota/fotos/voz e sincroniza)

- Relatório automático com resumo do passeio (IA)

- Ranking/engajamento e compartilhamento social

2) Sprint Backlog (Sprint 1 – 2 a 4 semanas)
 Objetivo do Sprint: tutor agenda um passeio e acompanha status em tempo real.

- Autenticação básica (tutor/passeador)

- CRUD de perfis + perfil do pet

- Listagem de passeadores próximos (mock/primeira versão)

- Fluxo de agendamento e aceite do passeador

- Estados do passeio (solicitado/aceito/iniciado/finalizado)

- Notificações push/in-app

- Rastreamento simplificado (início/fim + trilha no mapa)

- Chat básico

- Histórico simples de passeios

- QA, testes e deploy da versão potencialmente entregável

3) Incremento
 Versão do app funcionando com: cadastro, busca de passeadores, agendamento, status em tempo real, rastreamento básico, notificações, chat e histórico — pronta para demo com usuários.